**OUTIL D’ALERTE POUR LE RENOUVELLEMENT DES MARCHES DE LA DSI**

Table des matières

[**1-** **Descriptif du projet** 3](#_Toc532221547)

[**2-** **Énoncé du projet** 3](#_Toc532221548)

[**3-** **Motivation du projet** 3](#_Toc532221549)

[**4-** **Périmètre du projet** 3](#_Toc532221550)

[**5-** **Objectifs** 4](#_Toc532221551)

[**6-** **Principaux livrables** 4](#_Toc532221552)

[**7-** **Contraintes** 4](#_Toc532221553)

[**8-** **Jalons** 5](#_Toc532221554)

[**9-** **Parties prenante** 5](#_Toc532221555)

1. **Descriptif du projet**

- Nom du projet : **à déterminer**

- Sponsor : DSI[[1]](#footnote-1) Mairie de Clichy

- Client : Mairie de Clichy

- Maitrise d’œuvre : DSI Mairie de Clichy

1. **Énoncé du projet**

Le projet consiste à la mise en place d’une application permettant le **recueil, et le suivis des marchés de consultation** effectué par la DSI de la mairie de Clichy.

1. **Motivation du projet**

Suite à un problème du suivi des marchés, problème de notification de prévention avant la fin des marchés, et dans un souci de rendre dynamique. La DSI décide de mettre en place un logiciel qui répondras au problèmes précités.

1. **Périmètre du projet**

Les fonctionnalités de l’applications seront valables et **utilisé** uniquement dans la **ville de Clichy,** par la DSI. Néanmoins Dans un souci de performance l’application sera développé avec un module **permettant l’extension** pour l’utilisation de l’application par d’autre service notamment le service des Marchés Publics.

1. **Objectifs**

L’objectif principale de ce projet est de faciliter la gestion et le renouvellement des marchés de la DSI à travers les sous objectifs suivantes :

-Facilité insertion des informations concernant un marché (soit par formulaire ou lecture de fichiers Excel)

- Générer des alertes concernant la date de clôture des marchés pour faciliter la reconduction ou le renouvellement de ceux-ci

- Faciliter actualisation des informations concernant un marché (Durée total du marché, date de clôture et durée du marché).

1. **Principaux livrables**

* Cahier des charges Fonctionnel (cadrage du projet), Cahier des charges technique (Fonctionnalités de l’application, Diagramme de Gantt …), Aide d’utilisation de l’application, **Documentation complète** de tous les modules de l’application.
* Livraisons successives des versions et modules (**Méthode Agile, SCRUM**).
* Recette des modules unitaires et l’**audit de sécurité**
* **Mise en production**

1. **Contraintes**

• Les contraintes liées au temps

• Performance et **rapidité** de l’application

• **Simplicité** d’utilisation

• **Extensibilité** (facilité de **maintenance**)

• Espace de **stockage**

1. **Jalons**

• Date de **début** : **10 Décembre** 2018

• Date de **fin** : **18 janvier** **2019**

**Jalons** : **trois** principaux jalons à savoir **deux semis** jalons et **un produit final**

Production du **1er jalon** : **29 Décembre** 2018 (Module pour l’**insertion des marchés**).

Production du **2eme jalon** : **15 janvier** 2019 (Module pour la notification des fins de marchés).

Production du **3eme jalon** : **18 janvier** 2019 (Rapport des test et validations du projet, aide à l’utilisation de l’application et mise en production).

1. **Parties prenante**

Maitrise d’ouvrage : DSI Mairie de Clichy

Maitrise d’œuvre :

* Chef de projet NGUYEN Van Ky
* Développeur NDIAYE Babacar
* Validateur FEDAD Nora
* Comité de pilotage du projet constitué par toutes les parties prenantes précité.

1. Direction des Systèmes d’Information [↑](#footnote-ref-1)